# Proyecto de IA enfocado a la creación de planes para gimnasios.

Estudiante : Gabriel Duran

Consideración : como este documento es un ejercicio para desarollar planificaciones, no se pondrán precios acorde al mercado

# Acta de constitución del proyecto

## 1.- Introducción

El proyecto surge ante la necesidad de democratizar el acceso a planes de entrenamiento de alta calidad, reduciendo la brecha entre la información científica deportiva y el usuario promedio. El propósito es desarrollar una plataforma basada en IA que genere planificaciones personalizadas, minimizando el riesgo de lesiones y maximizando la adherencia mediante el ajuste a las condiciones de vida del usuario.

## 1. Descripción del Alcance del Producto

El proyecto consiste en el desarrollo de un ecosistema digital multiplataforma (Web y Móvil) que utiliza Inteligencia Artificial para la generación y gestión de rutinas de entrenamiento personalizadas. El sistema se diferenciará por utilizar una arquitectura de Data Lakehouse para procesar y categorizar evidencia científica (análisis y metaanálisis), asegurando que las recomendaciones de la IA estén respaldadas por la ciencia deportiva actual.

## 1.2 Entregables del Proyecto

- Plataforma Web: Desarrollada en React para la gestión administrativa y visualización de rutinas.

- Aplicación Móvil Nativa: Desarrollada en Kotlin para el seguimiento de entrenamientos en tiempo real.

- Motor de IA: Desarrollado en Python, capaz de interpretar datos de usuario y generar planes de musculación.

- Infraestructura de Datos: Base de datos SQL en Supabase y estructura Lakehouse para el procesamiento de estudios científicos.

- Documentación Técnica: Manuales de arquitectura, diagramas de base de datos y guías de usuario.

## 1.3. Criterios de Aceptación (Éxito)

- Funcionalidad: El sistema debe permitir el registro de usuarios, guardado de rutinas personalizadas y generación de reportes de progreso.

- Precisión de la IA: El nivel de acierto y coherencia de las rutinas generadas debe ser superior al 90% en pruebas controladas.

- Validación de Expertos: Se requiere el "visto bueno" técnico de al menos dos profesionales del área fitness (entrenadores o científicos deportivos) sobre la lógica de las rutinas.

- Interpretación: La IA debe ser capaz de explicar el "porqué" de ciertos ejercicios basándose en los datos del Lakehouse.

## 1.4. Exclusiones del Proyecto (Lo que NO incluye)

- Salud Médica: No se realizarán diagnósticos, tratamientos de lesiones ni consejos médicos.

- Nutrición: El sistema no generará planes alimenticios, conteo de macros ni dietas.

- Disciplinas Ajenas: Se excluyen deportes de contacto, yoga, crossfit extremo o deportes de equipo; el enfoque es estrictamente fitness de musculación y gimnasio.

## 1.5. Restricciones Tecnológicas

- Uso obligatorio de Supabase como backend principal.

- El procesamiento de datos científicos debe seguir la metodología Lakehouse para asegurar la trazabilidad de los metaanálisis.

- Desarrollo móvil exclusivo para Android (al usar Kotlin nativo).

## 2. Objetivos Medibles y Criterios de Éxito

Los objetivos principales que debe tener el proyecto son los siguientes :

- Alcance: Desarrollar un MVP (Producto Mínimo Viable) que incluya un motor de IA funcional y un sistema de gestión de perfiles en un plazo de [X] meses.

- Calidad: Lograr que las rutinas generadas tengan una concordancia del 95% con los estándares de la ciencia deportiva vigentes.

- Negocio/Éxito: Alcanzar 20.0000 usuarios activos en los primeros 3 meses tras el lanzamiento.

- Criterio de Éxito: El sistema debe procesar y entregar una rutina personalizada en menos de 10 segundos tras recibir los datos del usuario.

## 3.-Requisitos de alto nivel

- Técnicos: Integración con modelos de lenguaje (LLMs) para la generación de texto y procesamiento de datos biométricos.

- Legales/Seguridad: Cumplimiento con la normativa de protección de datos personales (GDPR o leyes locales de Chile) debido al manejo de información de salud.

- Datos: Uso obligatorio de bases de datos científicas actualizadas (ej. PubMed, NSCA) para el entrenamiento de la lógica de la IA.

- Plataforma: El sistema debe ser accesible vía web (y/o móvil) con alta disponibilidad.

## 4.- Riesgos de alto nivel

A continuación se describirán riesgos que puede presentar el sistema :

- Sesgos de la ia : En caso de que la ia no tenga sus datos constantemente actualizados, entregará resultados fuera de lugar

- Salud del usuario : Si la ia entrega malas rutinas , el usuario puede verse comprometido su salud (lesiones)

- Promulgación de información falsa o incierta :  Si no en los datos no se aclara las condiciones que la afectan , podría dar malas conclusiones resultados (por ejemplo comparar los resultados de una persona que usa anabólicos o drogas que mejoran el rendimiento físico como lo es la testosterona y trt , compararlas con los resultados de una persona que es ajena a quello)

- Alto coste y reelección de datos : Puede que algunos datos no se puedan conseguir de manera fiable , por ende se debe invertir en sistemas de filtros y además obtener opinión de expertos el cual conlleva una inversión extra

5.-Mitigaciones

Toda esto se puede mitigar con pruebas técnicas y buenos fundamento en el diseño

## 5.- Desglose WBS

### 1.1 Gestión del Proyecto

- 1.1.1 Acta de Constitución aprobada.

- 1.1.2 Plan de Dirección del Proyecto (Alcance, Tiempo, Costos).

- 1.1.3 Informes de avance y seguimiento.

- 1.1.4 Documentación de cierre y lecciones aprendidas.

### 1.2 Análisis y Diseño de Arquitectura

- 1.2.1 Documento de Requerimientos de Software (SRS).

- 1.2.2 Diseño de Arquitectura del Sistema (Diagramas de componentes).

- 1.2.3 Modelado de Base de Datos (Entidad-Relación).

- 1.2.4 Prototipos de Interfaz de Usuario (Figma/Wireframes).

### 1.3 Desarrollo del Motor de IA

- 1.3.1 Dataset Curado: Base de datos de ejercicios y estudios científicos deportivos.

- 1.3.2 Modelo Entrenado: Algoritmo o LLM ajustado para generación de rutinas.

- 1.3.3 Módulo de Retroalimentación: Sistema de interpretación de datos del usuario.

- 1.3.4 API de servicios de IA documentada.

### 1.4 Desarrollo del Software (Aplicación)

- 1.4.1 Módulo de Usuarios: Registro, perfiles y autenticación segura.

- 1.4.2 Backend Core: Lógica de negocio y procesamiento de datos.

- 1.4.3 Frontend Web/Mobile: Interfaz funcional para el usuario final.

- 1.4.4 Sistema de registro de marcas personales y progreso.

### 1.5 Integración y Calidad (QA)

- 1.5.1 Entorno de pruebas configurado.

- 1.5.2 Plan de Pruebas Unitarias e Integración.

- 1.5.3 Reporte de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT).

- 1.5.4 Sistema de corrección de errores (Bug fixing).

### 1.6 Despliegue y Puesta en Marcha

- 1.6.1 Infraestructura de Servidores (Cloud/Hosting) configurada.

- 1.6.2 Manual de Usuario y Guía Técnica.

- 1.6.3 Plan de Mantenimiento y Actualizaciones.

## 6.- Hitos de Tecnicos

| I. Planificación | Diseño de arquitectura y requisitos | 1 y 2 | 01/04/2026 | 60 días |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. IA Core | Desarrollo y entrenamiento del modelo | 3, 4 y 5 | 01/06/2026 | 90 días |
| III. Software | Desarrollo del frontend y backend | 3, 4, 5 y 6 | 01/06/2026 | 120 días |
| IV. Unión | Integración de IA con el Software | 7 | 01/10/2026 | 30 días |
| V. Calidad | Pruebas de usuario y corrección de errores | 8 | 01/11/2026 | 20 días |
| VI. Lanzamiento | Despliegue y puesta en marcha | 8 | 21/11/2026 | 10 días |